**2025 жылдың 1 жарты жылдығына электр энергиясын беру**

**бойынша қызметке қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу және реттеліп**

**көрсетілетін қызметтердің сенімділігі және сапа көрсеткіштерінің сақталуы туралы, бекітілген тарифтік**

**сметаның орындалуы туралы «Біріккен ЭнергоСервис Компаниясы» АҚ есебі**

1. **2025 жылғы 1 жарты жылдықтағы негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер (жедел деректер)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/р** | **Көрсеткіштердің атауы** | **Өлш. бірл.** | **Уәкілетті орган бекіткен \*** | **Нақты қалыптасқан көрсеткіштер** | **Ауытқу, мың теңге** | **Ауытқу,**  **%** | **Негіздеме** |
| **1** | Ұсынылатын қызметтер көлемі | мың кВтс | 3 846 943 | 2 023 928 | -1 823 015 | -47% | Қаржылық көрсеткіштерді, тарифтік сметаның көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітіоген |
| **2** | Барлық кірістер | мың теңге | 54 788 486 | 27 832 799 | -26 955 686 | -49% |
| **3** | Барлық шығыстар | мың теңге | 43 126 521 | 17 994 721 | -25 131 799 | -58% |
| **4** | Пайда | мың теңге | 11 661 965 | 9 838 078 | -1 823 887 | -16% | Инвестициялық бағдарламаны іске асыруға көзделген |
| **5** | Нормативтік техникалық шығындар | мың кВтс | 507 265 | 197 913 | -309 352 | -61% | Көрсеткіштер уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген. |
| **6** | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге/кВтс | 14,24 | 13,75 | 0 | -3% | 2025 ж. 1 жартыжылдық ішінде 2 тарифтің күші:  - 01.01 бастап - 31.03.2025ж дейін - 13,37 теңге/кВтс,  - 01.04 бастап 31.12.2025ж. дейін – 14,24 теңге/кВтс.  2025 жылғы 1-ші жартыжылдықтағы орташа өлшенген тариф - 13,75 теңге/кВтс |

**\* Қаржылық көрсеткіштер, тариф және тарифтік сметаның көрсеткіштері уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітеді.**

1. **2025 жылғы 1 жарты жылдықтағы инвестициялық бағдарламаны орындау туралы**

2025 жылғы инвестициялық бағдарлама 18 601 348 мың теңге сомасына бекітілді. 2025 жылғы инвестициялық бағдарлама шеңберінде 1 жартыжылдықта 105 шарт жасалды. Жұмыстар белгіленген мерзімдерге сәйкес, жұмыстарды орындау кестесінен артта қалмай жүргізілуде. Жасалған шарттар шеңберінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, ведомстводан тыс сараптамадан өту, жоғары вольтты жабдықты сатып алу, жеткізу және жинақтау жүргізілуде. Жұмыстарды орындау үшін «БЭСК» АҚ электр қондырғыларына мердігер ұйымдардың қызметкерлерін жіберу рәсімі жүргізілуде.

* «Электр желілерін жаңғырту және қайта жаңарту бойынша ЖСҚ әзірлеу» бабы шеңберінде 523 654 мың теңге сомасына 104 дана көлемінде жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу және объектілер бойынша ведомстводан тыс сараптаманың жұмыс жобаларынан өту бойынша жұмыстар жоспарланған. Топографиялық-геодезиялық, инженерлік-геологиялық ізденістер аяқталды, мемлекеттік органдармен желілердің өту трассасын келісу жүргізілді.
* «ЭБЖ жаңғырту және қайта жаңарту» бабы бойынша жалпы ұзындығы 193,748 км 54 объекті бойынша 6 303 327 мың теңге сомасына жұмыстар көзделген. Игеру сомасы – 454 326 мың теңгені құрады. Материалдарды жеткізу аяқталды: ӘЖ-110/35/10/6/0,4кВ-ға металл тіректерді, тіреуіштерді, траверстерді, найзағайдан қорғайтын арқандарды, оқшаулағыштарды, ӨОС, АС, АСТП маркалы сымдарды. ӘЖ-35/110 кВ желілерін жаңғырту және жаңарту бойынша материалдарды сатып алу және жеткізу орындалды, қазаншұңқырларды, траншеяларды, технологиялық жолдарды әзірлеу, топырақты жоспарлау және тығыздау, тіректерді орнату бойынша дайындық жұмыстары жүргізілуде. ӘЖ-35/110 кВ желілерінің жалпы ұзындығы 62,677 км. құрайды. Игеру сомасы 232 196 мың теңге. КЖ-6-10/0,4кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша ұзындығы 3,09 км кабель желілерін ауыстыру бойынша жұмыстар аяқталды. Аталған іс-шара бойынша игеру сомасы 34 706 мың теңге. Ағаш тіректерді темірбетон тіректерге ауыстыра отырып, сымды ауыстырумен ӘЖ-10кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Ұзындығы 1,512 км болатын ӘЖ желісінде жұмыстар аяқталды. Аталған іс-шара бойынша игеру сомасы 84 812 мың теңге. Бап бойынша ұзындығы 9,79 км ӘЖ-0,4 кВ желілерінде жұмыстар орындалды. 102 612 мың теңге сомаға игеру.
* «ЭКЕАЖ ауыстыру» бабы бойынша ҚҚС-сыз 297 192 мың теңге сомасына шарт жасалды, есепке алу аспаптарын жинақтау жұмыстары жүргізілуде.
* «КС жаңғырту және қайта жаңарту» бабы шеңберінде 91 объектіде 7 204 138 мың теңге сомаға 297 бірлік жабдықты ауыстыру көзделген. «ҚС 220/110 г.АЯГОЗ-де ОРУ-220 кВ жабдығын ауыстыру» іс-шарасы бойынша ОРУ жабдығының іргетасы үшін қалыптарды жинақтау, қаңқаларды дәнекерлеу және жабдыққа арнап іргетасты бетондау жұмыстары жүргізілуде. «ОД/КЗ-110кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «МВ-110 кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «ОД/КЗ-35кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «МВ-35 кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «АКБ ауыстыру», «Күш трансформаторын ауыстыру», «Қорғау шкафтарын ауыстыру», «В-10кВ-ты 10кВ (ретрофиттер) вакуумдық ажыратқышқа ауыстыру», «КРУН/КРН ауыстыру», «ЖЖ байланысты ауыстыру» іс-шаралары бойынша материалдар мен негізгі жабдықтар жеткізу, металл конструкцияларды дайындау, сырлау және құрастыру жүргізілуде. ОД/КЗ-110кВ-ты элегаздық ажыратқышқа ауыстыру бойынша 2 ҚС-да жұмыстар аяқталды. В -10кВ-ты 10 кВ вакуумдық ажыратқышқа (ретрофиттер) 48 бірлік көлемінде ауыстыру бойынша жұмыстар аяқталды, игеру 890 878 мың теңгені құрайды. «КРУН/КРН ауыстыру» іс-шарасы бойынша 31 ұяшықты ауыстыру бойынша жұмыстар орындалды, игеру сомасы – 403 230 мың теңге. «ТҚС, ЖТҚС, РП 6/10кВ жаңғырту және қайта жаңарту» бабы бойынша жоспарланған 16 бірліктің 11 бірлігі мөлшерінде ЖТҚСБ орнатылды, игеру сомасы – 269 999 мың теңге. «ЖЖ байланысын ауыстыру» іс-шарасы бойынша негізгі жабдықты жеткізу орындалды, игеру сомасы 90 210 мың теңгені құрайды. 8 ғимаратта автоматты өрт дабылы жүйелерін жинақтау жұмыстары жүргізілуде. Осы бап бойынша игерудің жалпы сомасы 1 654 317 мың теңгені құрайды.
* «Ғимаратты күрделі жөндеу» бабы шеңберінде 747 821 мың теңге сомасына – 8 бірлік санында ғимараттарды жөндеуге шарттар жасалды. Кірпіш төсеу, электр сымдарын жүргізу, жылыту жүйелерін ауыстыру және ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілуде.
* «ШҚО, Өскемен қ., Самара тас жолында «ШҚ АЭК» АҚ Желілерді Басқару Орталығының диспетчерлік пунктінің құрылысы. (Бағдарламалық-техникалық кешен Технологиялық басқарудың автоматтандырылған жүйесі. 1 кезең)» іс-шарасы бойынша ҚҚС-сыз 685 899 мың теңге сомасына ҚЖЖ-на шарт жасалды.
* «Негізгі қорды жаңарту» бабы шеңберінде 2 077 585 мың теңге сомасына – 1 497 бірлік санында арнайы техниканы, аспаптарды, құралдарды және өзге жабдықтарды, компьютерлер мен кеңсе техникасын сатып алу жөнінде шарттар жасалды. 629 бірлік сатып алынды. Игеру сомасы – 287 299 мың теңгені құрады.
* 2025 жылы инвестициялық қарыз бойынша негізгі борышты қайтарудың жалпы сомасы – 746 731 мың теңгені құрады. Қарыз қаражатын қайтару кесте бойынша толық көлемде жүргізілді.

1. **2025 жылғы 1 жарты жылдықта ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы**

2025 жылғы тарифтік сметада электр энергиясын беру бойынша ұсынылатын қызметтердің көлемі 3 846 943тыс кВтч. мөлшерінде бекітілді. 2025 жылдың 1 жартыжылдығында нақты қалыптасқан көрсеткіштер 2 023 928 мың кВтс. құрады. Электр энергиясын беру көлемін уәкілетті орган бір жылға есептегенде бекітеді.

1. **Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы**

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) тұтынушылармен жұмыс істеудегі негізгі мақсат:

* + Электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерді сапалы және үздіксіз ұсыну және тұтынушылардың ұсынылатын қызметтердің сапасына қанағаттануын арттыру.

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жұмыс жөніндегі негізгі міндеттер:

* Электр энергиясының көтерме сауда нарығында уақтылы шарттар жасасу;
* Нарық субъектілерінің жасалатын шарттар бойынша шарттар мен өзара міндеттемелерді сақтауын бақылау;
* Тұтынушыларға қуаттарды сұратылған көлемде беру (техникалық шарттарды беру).

«БЭСК» АҚ қызметтеріне тұтынушылардың қанағаттану деңгейін талдау (жылына 1 рет жүргізіледі):

Сауалнама 2024 жылы «БЭСК» АҚ желілерінде электр энергиясын беру бойынша қызметтер көрсетуге шарттар жасалған барлық нарық субъектілерінің қатысуымен жүргізілді. Тұтынушылардың орташа бағасы 4,78 баллды құрады, бұл қанағаттанудың жоғары дәрежесіне сәйкес келеді және 96% -ды құрайды.

Сауалнама сұрақтары 3 негізгі бағытты бағалауға бағытталды:

* Коммуникация және әріптестік
* Қызмет көрсету сапасы
* Жеткізілетін электр энергиясының сапасы

1. **2025 жылдың 1 жарты жылдығында электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерге бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат (жедел деректер)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/р** | **Көрсеткіштердің атауы** | **Өлш. бірл.** | **Бекітілген тарифтік сметада көзделген** | **Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері** | **Пайызбен ауытқу** | **Ауытқу себептері** |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:** | мың теңге | **39 929 120** | **16 638 951** | **-58%** | Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті орган бір жылға есептегенде бекітілген |
| 1 | Материалдық шығындар барлығы, оның ішінде: | мың теңге | 15 994 261 | 6 636 814 | -59% |
| 1.1 | шикізат және материалдар | мың теңге | 1 935 742 | 564 601 | -71% |
| 1.2 | ЖЖМ | мың теңге | 510 342 | 259 396 | -49% |
| 1.3 | Шығындарды өтеуге арналған энергия | мың теңге | 13 329 495 | 5 799 457 | -56% |
| 1.4 | Электр энергиясы нарығын теңгерімдеу жөніндегі қызметтер | мың теңге | 218 682 | 13 361 | -94% | Теңгерімдеуші нарықты енгізуді кейінге қалдыруға байланысты |
| 2 | Өндірістік қызметкердің еңбегіне ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 14 938 402 | 5 970 954 | -60% | Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген |
| 3 | Амортизация | мың теңге | 6 925 383 | 2 830 951 | -59% |
| 4 | Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу | мың теңге | 283 332 | 122 140 | -57% |
| 5 | Өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы | мың теңге | 148 168 | 107 173 | -28% |
| 6 | Салық төлемдері мен алымдары | мың теңге | 203 214 | 146 647 | -28% |
| 7 | Басқа шығындар | мың теңге | 1 436 359 | 824 271 | -43% |
| **II** | **Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде:** | **мың теңге** | **3 197 400** | **1 355 770** | **-58%** | Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекіткен  Жүргізілген қайта бағалауға байланысты мүлік салығының ұлғаюы  Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекіткен |
|  | Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы, оның ішінде: | мың теңге | 988 699 | 390 171 | -61% |
| 8 | Әкімшілік қызметкердің еңбегіне ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 808 641 | 336 172 | -58% |
| 9 | Салық төлемдері мен алымдары | мың теңге | 240 | 2 640 | 998% |
| 10 | Амортизация | мың теңге | 14 000 | 6 077 | -57% |
| 11 | ЕҚ және ҚТ, жөндеуге, пайдалануға арналған материалдар | мың теңге | 15 834 | 6 339 | -60% |
| 12 | ЖЖМ | мың теңге | 4 227 | 1 255 | -70% |
| 13 | Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу | мың теңге | 1 204 | 409 | -66% |
| 14 | Өзге шығындар, барлығы | мың теңге | 144 552 | 37 280 | -74% |
| 15 | Сыйақы төлеуге арналған шығыстар | мың теңге | 61 144 | 7 156 | -88% |
| 16 | Корпоративтік табыс салығы | мың тенге | 2 147 558 | 958 443 | -55% | «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР Кодексіне сәйкес КТС төлеу бойынша міндеттемелер |
| **III** | **Қызметтерді ұсынуға арналған барлық шығындар** | **мың теңге** | **43 126 521** | **17 994 721** | **-58%** | Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген |
| **IV** | **Пайда, оның ішінде:** | **мың теңге** | **11 661 965** | **9 838 078** | **-16%** |
|  | Инвестициялық бағдарлама | мың теңге | 11 661 965 | 9 838 078 | -16% | Инвест. бағдарлама уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекіткен. 2025 ж. қорытындысы бойынша орындалу болжанып отыр |
| **V** | **Барлық кірістер** | **мың теңге** | **54 788 486** | **27 832 799** | **-49%** | Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті орган бір жылға есептегенде бекітті. 2025 жылдың 1 жартыжылдығы ішінде 2 тарифтің қолданылуына байланысты (2025 жылдың 1тоқсаны - 13,37 тг/кВтсағ., 01.04.2025 ж. бастап - 14,24 тг/кВтсағ.) тарифтің нақты орташа өлшенген деңгейі 2025 жылдың 1 жартыжылдығында 13,75 тг/кВтсағ. құрады |
| **VI** | **Ұсынылатын қызметтер көлемі** | **мың теңге** | **3 846 943** | **2 023 928** | **-47%** |
|  | Нормативтік техникалық шығындар | мың кВтс | 507 265 | 197 913 | -61% |
| **VII** | **Тариф (ҚҚС-сыз)** | **теңге/кВтс** | **14,24** | **13,75** | **-3%** |

1. **Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау және қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы**

«Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының 17-бабының 1-тармағына сәйкес тарифті ынталандыру әдісін қолдана отырып, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділік көрсеткіштерін және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін ескере отырып, уәкілетті орган бекітеді.

ШҚО бойынша ТМРКД 21.08.2020 жылғы № 118-ОД бұйрығымен «БЭСК» АҚ үшін 2021-2025 жылдарға арналған тарифтік реттеудің шығынды әдісін қолдана отырып, ұзақ мерзімді тарифтер бекітілгенін ескере отырып, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы, қызмет тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есептерді ұсыну талап етілмейді.

1. **Реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы, қызметтің мүмкіншіліктері (даму жоспарлары) туралы**

"Табиғи монополиялар туралы" ҚР 27.12.2018 № 204-VI Заңының 22-бабының 1-тармағына сәйкес уәкілетті орган бекіткен тарифті оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін өзгертуге негіз болып табылады:

1) стратегиялық тауарлардың түрі мен құнын және (немесе) стратегиялық тауарларды тасымалдауға мемлекеттік реттеуге жататын тарифтерді (бағаларды) өзгерту;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төтенше жағдай жариялау;

3) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер ставкаларын өзгерту;

4) мемлекеттік бағдарламаларды және (немесе) ұлттық жобаларды, сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыруға байланысты бекітілген инвестициялық бағдарламаны өзгерту;

5) мүлікті теңгерімге және (немесе) сенімгерлік басқаруға беру жоспарына сәйкес оны өтеусіз пайдалануға алған кезде табиғи монополиялар субъектілерінің жергілікті атқарушы органдардан реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынуы кезінде технологиялық циклда пайдаланылатын мүлікті теңгерімге және (немесе) сенімгерлік басқаруға алуға;

6) бір жылдағы статистика деректері бойынша қалыптасқан, аймақтағы (қаладағы) экономикалық қызмет түрлері бойынша бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысының өзгеруі.

1. **2025 жылдың 1 жарты жылдығында тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі табиғи монополия субъектісінің қызметі туралы жыл сайынғы есеп бойынша жария тыңдаулар өткізу туралы**

«Табиғи монополиялар туралы» ҚР 27.12.2018 ж. № 204-VI Заңының 25-бабының 6-тармағына сәйкес, 29.07.2025 ж. бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша 2025 жылғы 1 жарты жылдықтағы есеп бойынша жария тыңдаулар өткізілді.

«Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының 26-бабы 2-тармағының 24) тармақшасына сәйкес,  2025 жылдың 1 жарты жылдығына «БЭСК» АҚ-ның қызметі туралы жыл сайынғы есеп бойынша ақпарат компанияның интернет-ресурсында орналастырылған [www.besk.kz](http://www.besk.kz).